|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos logrado cumplir con los tiempos definidos para la Fase 1 y el inicio de la Fase 2. Un gran factor facilitador ha sido el uso de metodologías ágiles para los diseños UI/UX del Punto de Venta. El factor más complejo fue estructurar y alinear teóricamente la arquitectura de persistencia dual (SQLite y PostgreSQL) dentro de los plazos del semestre.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado la complejidad técnica acotando estrictamente el alcance del MVP. Para evitar retrasos y bloqueos con integraciones externas complejas (como validaciones del SII), definimos desde el inicio el uso de ambientes de prueba y nos centramos en asegurar la operatividad de la base de datos local (SQLite) para garantizar el funcionamiento offline prometido.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo nuestro trabajo de manera muy positiva, logramos alcanzar en el diseño de interfaces, logrando vistas limpias y funcionales (como la vista dividida del OCR o el POS minimalista) que reducen la carga cognitiva del usuario.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Por ahora no me surgen dudas para mi docente normalmente esas dudas se arreglan con las reuniones semanales que se tienen, por lo cual acumulo algunas dudas y cuando estamos en reunión las hago saber para ver como resolverlas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario redistribuir las actividades. Los roles están definidos y equilibrados estratégicamente: la ingeniería Backend, infraestructura (Docker) y bases de datos relacionales están a cargo de mi compañero Marcelo, mientras que el desarrollo del Frontend (React, Electron), UI/UX e integraciones de API las manejo yo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo es excelente, como aspecto positivo destaco la gran comunicación y cómo complementamos nuestras fortalezas, permitiendo avanzar en paralelo (Backend y Frontend) sin bloquearnos. Como aspecto a mejorar, una vez que inicie la programación más pesada, deberíamos establecer reuniones de sincronización más cortas y frecuentes para integrar las ramas de código de ambos lados sin conflictos.