INFORME DE DEFINICIÓN PROYECTO APT - GESTOCK

Institución: Duoc UC, Sede Valparaíso

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Integrantes: Marcelo Pino Valverde, David Miranda

Abstract (Español)

Gestock es una plataforma SaaS diseñada para transformar la gestión de inventario en pequeños comercios chilenos, tales como minimarkets y almacenes. Mediante el uso de inteligencia artificial, la herramienta busca predecir la demanda y automatizar pedidos, resolviendo la dependencia actual de procesos manuales ineficientes. El sistema centraliza un Punto de Venta (POS), control de stock en tiempo real y conectividad con plataformas de abastecimiento externo, democratizando el acceso a tecnología empresarial para las PyMEs. La arquitectura se estructura bajo un modelo de componentes desacoplados, donde una aplicación cliente (React SPA) se comunica mediante HTTP/JSON con un servidor API (Node.js) equipado con validación JWT, un orquestador de correos y microservicios.

Abstract (English)

Gestock is a SaaS platform designed to transform inventory management in small Chilean businesses, such as minimarkets and grocery stores. By leveraging artificial intelligence, the tool aims to predict demand and automate orders, resolving the current reliance on inefficient manual processes. The system centralizes a Point of Sale (POS), real-time stock control, and connectivity with external supply platforms, democratizing access to enterprise technology for SMEs. The architecture is structured under a decoupled component model, where a client application (React SPA) communicates via HTTP/JSON with an API server (Node.js) equipped with JWT validation, an email orchestrator, and microservices.

Índice

Abstract (Español)	2

Abstract (English)	2

1. Descripción de proyecto APT y Relevancia	3

2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	4

3. Relación del proyecto con tus intereses profesionales	4

4. Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura	5

5. Objetivos claros y coherentes	5

6. Propuesta metodológica de trabajo	5

7. Plan de trabajo para el proyecto APT	6

8. Propuesta de evidencias	8

9. Conclusions	10

10. Reflection	10

1. Descripción de proyecto APT y Relevancia

Gestock consiste en una plataforma web (SaaS) orientada a la gestión predictiva de inventario para PyMEs. Su núcleo tecnológico integra un motor de ingesta inteligente con tecnología OCR para la lectura automatizada de facturas (utilizando la API de Google AI Studio) y un orquestador que emite alertas y órdenes de compra sugeridas a través de e-mail y, de forma opcional, mediante WhatsApp.

La relevancia de este proyecto para el campo laboral de la Ingeniería en Informática radica en la creación de soluciones tecnológicas que resuelven directamente la gestión ineficiente del comercio local. La situación se ubica en Chile, con foco en la Región de Valparaíso, un sector caracterizado por su alta fragmentación y precariedad tecnológica, donde los locales operan con sistemas no conectados a la web o planillas manuales. Esta problemática afecta directamente a dueños y cajeros, quienes sufren pérdidas por quiebres de stock no anticipados. El aporte de valor real de la plataforma es la democratización tecnológica, reduciendo la brecha digital al entregar herramientas empresariales de IA predictiva a negocios de barrio a un costo accesible.

2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

Para garantizar la calidad disciplinar del proyecto, la construcción de Gestock se rige por los siguientes indicadores de calidad asociados al perfil de egreso:

- Desarrollar una solución de software: Se construye, integra e implanta una solución utilizando un stack moderno (React, Node.js). El diseño emplea un estricto patrón en capas (Controller, Service, Repository), asegurando la sistematización del desarrollo.

- Construir modelos de datos: Se diseña e implementa un modelo relacional en PostgreSQL compuesto por 15 tablas (incluyendo Productos y Detalle_Ventas), garantizando un diseño robusto capaz de soportar la arquitectura Multi-Tenant escalable.

- Gestionar proyectos informáticos: Se planifica y controla el proyecto mediante una Carta Gantt de 18 semanas, ofreciendo alternativas para mitigar riesgos (uso de mocks ante caídas de APIs).

- Realizar pruebas de certificación: Se diseñan, aplican y utilizan para mejoras una batería de 34 casos de prueba (unitarias, integración, rendimiento y seguridad con Jest/Supertest), validando umbrales de latencia y protegiendo contra vulnerabilidades web.

3. Relación del proyecto con tus intereses profesionales

El proyecto se vincula profundamente con el interés profesional en el análisis de datos, la ingeniería de software moderna y la infraestructura de alto rendimiento. Desarrollar Gestock permite poner en práctica conocimientos avanzados en la orquestación de bases de datos relacionales, el monitoreo del rendimiento transaccional y la integración de arquitecturas limpias y seguras. Realizar este proyecto contribuye directamente al desarrollo profesional al forzar el enfrentamiento con problemas reales de escalabilidad y el consumo de modelos de Inteligencia Artificial (Google AI Studio) en entornos de producción.

4. Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura

El proyecto es factible de desarrollarse en el plazo académico debido a que el Proyecto está estrictamente delimitado. Se cuenta con el tiempo necesario (18 semanas estructuradas metodológicamente), los recursos de hardware adecuados y las herramientas de software de código abierto requeridas. Como factor facilitador externo, la documentación de las APIs a utilizar (Google, pasarelas de correo) es pública y accesible. Como factor obstaculizador, existe el riesgo de bloqueos antibot o inestabilidad en los servicios externos; esto se abordará y solucionará implementando datos simulados (mocks) en el entorno de desarrollo y pruebas, aislando el núcleo transaccional para que no dependa de factores externos para su evaluación académica.

5. Objetivos claros y coherentes

Objetivo general: Desarrollar e implementar una plataforma SaaS (Gestock) orientada a la gestión predictiva de inventario para automatizar el abastecimiento y optimizar el control de stock en pequeñas y medianas empresas comerciales.

Objetivos específicos:

- Diseñar y construir un modelo de base de datos relacional en PostgreSQL que soporte la lógica transaccional de ventas y el aislamiento Multi-Tenant.

- Desarrollar el cliente frontend (React SPA) integrando un Punto de Venta (POS), un dashboard de KPIs y un módulo de ingesta documental.

- Construir un servidor backend (Node.js/Express) seguro y escalable, capaz de orquestar transacciones ACID y validar identidades mediante JWT.

- Integrar tecnología OCR a través de la API de Google AI Studio para extraer automáticamente los datos de facturas en formato JSON.

- Ejecutar una batería de pruebas de software (unitarias, integración, estrés y seguridad) para certificar el rendimiento de la plataforma.

6. Propuesta metodológica de trabajo

El proyecto se abordará mediante la metodología RUP (Rational Unified Process), la cual tiene una naturaleza iterativa y evolutiva. Su propósito principal es mitigar riesgos y asegurar la estabilidad, con un fuerte enfoque en la arquitectura del software y los casos de uso.

El ciclo de vida de RUP se organiza en cuatro fases que se alinean perfectamente con los tiempos académicos requeridos para el desarrollo de la plataforma:

- Incepción y Elaboración (Correspondiente a la Fase 1): Se enfoca en la definición del alcance, la justificación del proyecto (Business Case), el análisis detallado de los requisitos y el diseño de la arquitectura base.

- Construcción (Correspondiente a la Fase 2): Implementación incremental del software. Durante esta etapa se desarrollarán el Backend, Frontend y la integración del OCR de Google AI Studio, mitigando los riesgos tecnológicos en ciclos iterativos.

- Transición (Correspondiente a la Fase 3): Despliegue y entrega del producto al usuario final, incluyendo las pruebas de estrés, el despliegue del MVP y la presentación final.

- Roles y Responsabilidades: Marcelo Pino (Ingeniería Backend, Bases de Datos, Infraestructura Docker y QA) y David Miranda (Desarrollo Frontend React, Integraciones de APIs Externas y UI/UX).

7. Plan de trabajo para el proyecto APT

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Documento de Requerimientos | Levantamiento de requerimientos, diseño de encuestas y validación de modelo SaaS en mercado objetivo. | Herramientas de análisis y encuestas. | 2 Sem | Equipo Dev | Fase 1: Planificación e Ingeniería (20%). |
| Construir modelos de datos | Diagramas UML / MER | Definición de Stack Tecnológico, diseño de Arquitectura Agnóstica, Modelo Entidad-Relación y Casos de Uso. | Software de modelado de datos. | 1 Sem | Equipo Dev | Fase 1: Planificación e Ingeniería (20%). |
| Gestionar proyectos informáticos | Informe Fase 1 Finalizado | Estructuración de Carta Gantt, elaboración de Informe de Fase 1 y defensa técnica de planificación ante curso. | Herramientas de ofimática y diagramación. | 1 Sem | Equipo Dev | Fase 1: Planificación e Ingeniería (20%). |
| Desarrollar solución de software | Backend Funcional (CRUD) | Configuración de entornos, levantamiento de Servidor Backend, despliegue de Base de Datos y Endpoints RESTful. | IDE, Node.js, PostgreSQL. | 2 Sem | Equipo Dev | Fase 2: Desarrollo Core y Orquestación IA (50%). |
| Desarrollar solución de software | Módulo de Visión IA | Integración API Anthropic Claude: Implementación OCR para lectura de imágenes (Base64) a formato JSON y guardado. | API de Anthropic (Claude). | 2 Sem | Equipo Dev | Fase 2: Desarrollo Core y Orquestación IA (50%). |
| Desarrollar solución de software | Frontend MVP + Informe Avance | Desarrollo Frontend responsivo (React + MUI), integración de Dashboard, DataGrid y entrega Informe de Avance. | React, Material UI (MUI). | 2 Sem | Equipo Dev | Fase 2: Desarrollo Core y Orquestación IA (50%). |
| Desarrollar solución de software | Motor de Contexto Evaluado | Recopilación de hitos. [MÓDULO OPCIONAL]: Integración API Clima y ajuste de Prompting Predictivo avanzado. | APIs externas (Clima/Mercado). | 2 Sem | Equipo Dev | Fase 2: Desarrollo Core y Orquestación IA (50%). |
| Desarrollar solución de software | Sistema de Notificaciones Push | Orquestación de Alertas (CRON Jobs) y generación de Órdenes de Compra sugeridas vía Webhooks (API WhatsApp). | Servidor, API WhatsApp. | 1 Sem | Equipo Dev | Fase 2: Desarrollo Core y Orquestación IA (50%). |
| Realizar pruebas de certificación | Código en Producción + Informe | Pruebas de Estrés (QA), manejo de excepciones, refactorización de código y elaboración de Informe Final (30%). | Entorno de pruebas, framework QA. | 2 Sem | Equipo Dev | Fase 2: Desarrollo Core y Orquestación IA (50%). |
| Gestionar proyectos informáticos | Aprobación de Título | Preparación de material audiovisual, ensayo de defensa técnica y Presentación Final del Software ante Comisión Evaluadora. | Material de presentación. | 3 Sem | Equipo Dev | Fase 3: Cierre y Defensa (30%). |

8. Propuesta de evidencias

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Documento de Visión y Arquitectura | Incluye el Business Case, Modelo de Casos de Uso detallado y el Documento de Arquitectura de Software. | Evidencia las etapas de Incepción y Elaboración de RUP, garantizando el análisis de requisitos y estableciendo los Modelos de Datos transversales. |
| Avance (Fase 2) | Código Fuente y Componentes | Entrega del código base del servidor (Node.js) y la aplicación cliente (React). | Corresponde a la fase de Construcción de RUP, evidenciando la implementación incremental del software y la API OCR. |
| Avance (Fase 2) | Resultados de Pruebas de Sistema | Reporte de pruebas unitarias y de integración sobre los componentes construidos. | Valida la estabilidad y la correcta mitigación de riesgos técnicos exigida por RUP durante la fase de Construcción. |
| Final (Fase 3) | Plan de Despliegue y Release Notes | Documentación final de entrega (Notas de Liberación) y sistema desplegado en producción. | Evidencia la fase de Transición de RUP, asegurando la entrega del producto validado al usuario final y cerrando el ciclo de vida del proyecto. |

9. Conclusions

Developing Gestock successfully integrated complex software architectures with tangible business needs. Ensuring strict testing coverage across security, performance, and API integration highlights the fundamental importance of creating resilient applications. The rigorous implementation of Docker containers, combined with a robust PostgreSQL relational model and transaction-safe operations, created a highly scalable foundation capable of handling real-time data flow for SMEs.

Building this SaaS platform demonstrated the critical value of aligning technical development with real user requirements. Transforming a complex problem like inventory management into an accessible, responsive, and intuitive web application required constant adaptation. This project proved that integrating external services and intelligent automation can genuinely democratize enterprise-level technology for small businesses.

10. Reflection

Everything started from an idea that excited us, but as the project progressed, we realized that it would be much bigger than we initially thought. It required deep market research and interviews with local businesses to seek confirmation and feedback on what we were building. Little by little, we became more deeply immersed in the project until reaching what we have currently built.

Working on this platform has provided invaluable experience in balancing strict engineering practices with realistic academic constraints. Navigating the challenges of third-party API integrations, enforcing stateless authentication through JWT middleware, and orchestrating complex backend services has significantly deepened our understanding of full-stack development, bridging the gap between theoretical knowledge and a functional, enterprise-level SaaS architecture.